UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI

PRESIDENCE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d’Offres Ouvert n° 25/2017

Appel d’offres ouvert sur offres des prix (Séance publique) n° 25 / 2017

du Mardi 28 Novembre 2017  à 11h00

contrôle TECHNIQUES, Optimisation ET SUIVI DES TRAVAUX d’extension des établissements de l’université abdelmalek essaâdi -LOT UNIQUE-

Appel d’Offres Ouvert n° 25/2017

Contrôle Techniques, Optimisation et Suivi des Travaux d’Extension des établissements de l’université Abdelmalek Essaâdi  -Lot Unique-

Appel d’Offres ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi  ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

Entre les soussignés :

Monsieur LE PRESIDENT DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, ayant son siège à Mhanech II – Tétouan, désigné dans ce qui suit par le « MAITRE DE L’OUVRAGE ».

D’une part,

ET

LE DIRECTEUR DU BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUES

- ……………………………………………………………………………………………

- Monsieur ……………………………………………………………………………………………..

- Agissant en son nom et pour le compte du Bureau ……………………………………………...…

- Adresse du siège social : …………………………………………………………………………….

- Adresse du siège élu : ……………………………………………………………………………….

- Inscrit au Registre de commerce de ……………………………………  sous le n° ……………….

- Affiliée à la CNSS sous le n° ………………………………………………………………………..

- Patente sous le n° : …………………………………………………………………………………..

- ICE…………………………………………………………………………………………………

- Titulaire du Compte ouvert au nom du Bureau ………………………………………………….

à ……………………………………………….–  sous le n° ……………………………………….

Désigné par « BC »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# PARAGRAPHE I : REGLEMENT DE CONSULTATION

## ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent règlement de consultation de la procédure d’appel d’offres concerne l’appel d’offres ouvert  sur offres de prix n° 25/2017  ayant pour objet :

Contrôle techniques, Optimisation et suivi  des Travaux d’extension des établissements de l’université Abdelmalek Essaâdi  -Lot Unique-

| Composante du projet | Estimation du MO des projets | Estimation du MO pour les Contrôles Techniques afférentes |
| --- | --- | --- |
| Construction de 4 amphi à la Faculté Ossol Eddine à Tétouan et un amphi à la l’annexe de la FP de Larache à Ksar kbir | 19 400 000.00 DH HTVA | 120 000.00 DH HTVA |

Il a été établi en vertu des dispositions et en application des articles 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 juin 2015).

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités. Toute disposition contraire au règlement précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l’article 18 et des autres articles du règlement précité.

## ARTICLE 2 : REPARTITION EN LOTS

Le présent appel d’offre est lancé en lot Unique

## ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement précité, le dossier d’appel d’offres doit comprendre:

- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales,

- Une Copie de l’avis d’appel d’offres ;

- L’acte d’engagement selon le modèle annexé au présent appel d’offre,

- Bordereau des Prix ;

- La déclaration sur l’honneur selon le modèle annexé au présent appel d’offre ;

- Le présent règlement de consultation

## ARTICLE 4: MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement précité, des modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l’objet du marché.

Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment  à l’avance et en tout cas avant la date d’ouverture des plis.

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture des plis, ce report sera publié conformément aux dispositions du § 2-1  de l’article 20 du règlement précité.

## ARTICLE 5 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Le dossier d’Appel d’Offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents dans le  lieu  indiqué  dans  l’avis  d’appel  d’offres  dès  la  parution  de  ce  dernier  au premier journal et jusqu’à la date limite de remise des offres.

Le dossier d’appel d’offres est retiré gratuitement conformément aux dispositions  de l’article 19 du règlement précité comme il  peut être téléchargé du site web de l’université www.uae.ma  ainsi que du portail des Marché Publics.

## ARTICLE 6: DEMANDE ET COMMUNICATION  D’INFORMATION AUX CONCURRENTS

Les demandes d’information ou renseignement formulées par les concurrents doivent être adressées dans un délai de 7 jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au bureau du Maître d’Ouvrage.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le Maître d’Ouvrage à un concurrent sera communiqué aux autres concurrents le même jour et au moins 3 jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique.

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le portail des marchés de l’état.

## ARTICLE 7: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement précité :

1 – Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé  les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties suffisantes pour le comptable chargé du recouvrement ;

- sont affiliés à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès de cet organisme.

2-  Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

- Les personnes en liquidation judiciaire ;

- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

- Les personnes exclues des marchés publics

- Les personnes qui représentent plus d’un cumul commun au titre de la présente procédure

3  -  Seuls les BC appartenant à la profession dont relève ont les prestations engagées peuvent être admis à soumissionner.

## ARTICLE 8:LISTE DES PIECES JUSTIFIANTS LES CAPACITES ET QUALITE DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de  l’article 25 du règlement précité, les pièces à fournir par les concurrents, (originales ou copies certifiées conformes aux originales) sont :

- UN DOSSIER ADMINISTRATIF COMPRENANT :

Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :

a)  La  ou les déclarations  sur   l’honneur comportant les indications et les engagements précisés au paragraphe I-A-1  de  l’article 25 du règlement précité  (un modèle de déclaration sur l’honneur est annexé à la première partie du présent appel d’offres)

b) Récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu le cas échéant.

A noter que le récépissé de cautionnement provisoire en question doit nécessairement indiquer, et ce de manière claire et sans équivoque, que ledit cautionnement est en faveur ou au profit de la  Présidence de l’université Abdelmalek Essaadi, Il doit également indiquer la nature de la prestation ainsi que la référence de l’Appel d’offres.

c) pour les groupements, la convention constitutive du groupement prévue à l’article 140 du règlement précité.

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :

a) - La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent conformément au paragraphe I-A-2 du règlement précité.

b) Une attestation délivrée depuis moins d’un an par le percepteur, certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué, les garanties prévues à l’article 25 du règlement précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

c) - Une  attestation de la CNSS (Caisse Nationale  de  Sécurité  Sociale ) délivrée  depuis  moins  d’un  an, certifiant que  le concurrent  est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement  précité.

d) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce

- L’équivalent des attestations visées aux paragraphes b) et c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance  pour les concurrents non installés au Maroc.

- DOSSIER TECHNIQUE COMPRENANT :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent comportant les indications prévues par l’alinéa 1 §B de l’article 25 du règlement précité :

  - La liste nominative des membres de l’équipe qui sera chargée de la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres.

  - Les CV (Curriculum Vitae) des membres de l’équipe, signés par eux-mêmes et cachetés par le directeur du BC.

  - Un bordereau de la CNSS datant de moins de trois mois, attestant leur appartenance au bureau d’études soumissionnaire.

  - La liste des moyens et logiciels informatiques que le BC compte mettre en œuvre pour les études objet du présent appel d’offre.

- Les attestations (originales ou copies certifiées conformes aux originales) délivrées par les maîtres d’ouvrages qui ont éventuellement bénéficié de prestation analogues à celle du projet.

Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, l’appréciation,                 le nom et la qualité de signature.

- Agrément d’assurance auprès des compagnies d’assurance agrées.

- PIECES COMPLEMENTAIRES COMPRENANT :

Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la dernière page avec la mention manuscrite « lu et accepté », cacheté et paraphé sur toutes les pages.

## ARTICLE 09 : PRESENTATION DES DOSSIER DES OFFRES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement précité, le dossier présenté par chaque concurrent doit être mis dans un pli cacheté portant :

- Le nom et l’adresse du concurrent ;

- Le numéro et l’objet de l’avis d’appel d’offres ;

- La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;

- L’avertissement  que «les  plis  ne  doivent être  ouverts  que  par  le président   de la commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offres ».

Ce pli contient deux enveloppes :

La  première  enveloppe comprend :

- le dossier administratif (Cf. Article 8 ci-dessus)

- le dossier  technique (Cf. Article 8 ci-dessus)

- les pièces complémentaires (Cf. Article 8 ci-dessus)

Cette  enveloppe  doit  être  cachetée  et  porter  de  façon  apparente, outre  les indications  portées sur le plis, la mention « dossier administratif et technique » ;

La   deuxième  enveloppe comprend :

L’offre    financière   du soumissionnaire.  Cette  enveloppe    doit  être  cachetée  et  porter  de  façon apparente, outre  les indications portées sur le pli, la mention « offre financière ».

## ARTICLE 10: FORMES DES OFFRES FINANCIERES

Les actes d’engagements (soumissions) doivent être établis suivant le modèle annexé au présent dossier d’Appel d’Offres, ne contenir  ni  restriction  ni  réserve. Toute  offre  qui contient  des  restrictions ou des réserves, ou  qui  présente  avec  le modèle prescrit  une différence substantielle, sera déclarée nulle et non avenue conformément aux conditions fixées par le règlement de l’université Abdelmalek Essaâdi.

Les  concurrents  doivent  présenter  à l’appui de leurs actes d’engagement un bordereau des prix et détail estimatif établi conformément au modèle ci-joint  (voir annexe).

Les indications du bordereau des prix et détail estimatif doivent  être en parfaite concordance tant  entre elles qu’avec celles de l’acte d’engagement.

Il  sera  établi  un  acte  d’engagement  et  un bordereau des prix et détail estimatif arrêtés au montant total des travaux.

Le montant de l’acte d’engagement doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres.

Les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres

En  cas  de  discordance  entre  les  indications  de ces différentes pièces, les indications portées au bordereau des prix et détail estimatif sont tenues pour bonnes et  les indications  contraires  aussi  bien que  les erreurs  matérielles  sont  rectifiées d’office, pour établir le montant réel de l’offre financière.

ARTICLE 11: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement précité,   les plis sont, au choix des concurrents :

- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux du Service de Gestion du Patrimoine Immobilier de la Présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi  sis Avenue Palestine Mhannech II Tétouan ;

- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au : B.P.2117 Avenue Palestine Mhannech II Tétouan ;

- soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire le jour et l’heure fixé par l’avis d’appel d’Offres.

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis. A leur réception, les plis sont enregistrés par le Service des Constructions et Equipement dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portées sur les plis remis.

Les plis seront cachetés et seront tenus en lieu sûre jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à l’article 36 du règlement précité.

## ARTICLE 12: RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement précité, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour l’ouverture des plis sur demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habileté. La date et l’heure de retrait sont enregistrées dans le registre spécial visé à l’article 11 ci-dessus.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions fixées à l’article 29 du règlement précité et rappelées à l’article 11 ci-dessus.

ARTICLE 13: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES CAPACITES DES   SOUMISSIONNAIRES

L’ouverture, l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 36, 38 et 39 du règlement précité.

Les concurrents non installés au Maroc doivent justifier avoir réalisés et mené à bien au moins un projet de nature, d'importance et complexité similaire à celui objet au présent appel d'offres.

ARTICLE 14: EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES

L’Examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’appréciation de leurs capacités juridiques et techniques.

La commission retient le critère prix pour l’attribution du marché. Le marché sera attribué au concurrent dont l’offre financière est la moins disante.

## ARTICLE 16: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante quinze jours (75) à compter de la date d’ouverture des plis conformément à l’article 33 du règlement précité.

## ARTICLE  17: RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES

- L’administration n’est pas tenue de donner suite à l’appel d’offres.

- Aucun    soumissionnaire    ne    peut    prétendre   à    indemnité  si   ses  propositions ne sont pas acceptées ou s’il n’est pas donné suite à l’appel d’offres.

ARTICLE   18: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du règlement des Marché précité, le Dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.

ARTICLE 19 : LANGUES DES PIECES DU DOSSIER DES OFFRES

La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents sont : la langue Arabe et la Langue Française conformément à l’article 18 du règlement de l’université précité.

LE BUREAU DE CONTROLE  TECHNIQUE                                                                            LE PRESIDENT

(Lu et accepté manuscrite)

Cachet et signature

Fait à…………………..le………………………                             Fait à…………………..le………………………

###### ANNEXE N°1:

###### MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT

A – PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION

Appel d’offres ouvert  sur offres des prix n° 25/2017

Objet de l’appel d’offres : Contrôle techniques, optimisation et suivi des travaux  d’extension des établissements de l’université Abdelmalek Essaâdi -Lot Unique-

Appel d’Offre ouvert en application de l’article 13, 16, 17 et 18 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ( 29 Juin 2015.).

B – PARTIE RESERVEE AU CONCURRENT

a) POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

Je  soussigné : …………………………………………………………….……(prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

##### Adresse du domicile élu : ……………………………………………………………………………

##### Affilié à la CNSS sous le n° : …………………………………………………….…………….… (1)

##### Inscrit au registre du commerce de ………………………………………….…………….. (Localité)

sous le n° de patente …………………………………………………..………….………………..  (1)

b) POUR LES PERSONNES MORALES

Je soussigné… ……………………………….………(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)

##### Agissant au nom et pour le compte de………..…… (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : ……………………………………………………………….. …………………..…

##### Adresse du siège social de la société ………………………………….…………….………………

Adresse du domicile élu ………………………………….…….……………………………………

Affiliée à la CNSS  sous le n° …………………………..…………………….…………………… (1)

Inscrite au registre du commerce ………………..(localité) sous   le n° …………………..……… (1)

N° de patente …………………………………….…. (1).

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

##### Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

#### Après  avoir  apprécié  à  mon  point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

- remets, revêtus de  ma  signature  un bordereau des prix et détails estimatif  établis conformément aux modèles figurant au dossier d’appel d’offres.

2)    m’engage   à   exécuter   les    dites -  prestations   conformément   au   cahier   des prescriptions    spéciales et moyennant  les  prix  que j’ai établi  moi-même, lesquels font   ressortir :

- Montant  hors TVA : …………………………….…..………..(en lettres et en chiffres)

- Montant TVA (taux en %) : …………………..……..………..(en lettres et en chiffres)

- Montant TTC : ……………………….…………………………(en lettres et en chiffres)

L’Etat  se  libérera des sommes  dues  par  lui  en  faisant  donner   crédit au compte… ……….………………………………...(à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom  (ou nom de la société) à ……..………………(localité), sous le numéro  …………………...……………….

Fait à ………………le ………….

(Signature et cachet du concurrent)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) : les mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public   autre que l’Etat et les concurrents non installés au Maroc.

ANNEXE N°2 :

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

A) POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

Je  soussigné : …………………………….…………………………….…….(prénom,   nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : ………………………….……………………………………………………………….

Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………..……………………………….……………… (1)

Inscrit au registre du commerce de ……………………….…………………………..……..…(localité)

sous le n° de patente …………………………………………………..………………………..  (1)

B) POUR LES PERSONNES MORALES

Je soussigné ……………….…………………………….…….….(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de…………………….…….. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : …………………………………. ……………….………………………………...…………..……

Adresse du siège social de la société …………………………….………….……………………………...………

Adresse de domicile élu …………………………………………………………………………………

Affiliée à la CNSS  sous le n° …………………………………………………………..…………… (1)

Inscrite au registre du commerce …………….(localité) sous  le n° ……… (1)  n° de patente …………… (1)

DECLARE SUR L’HONNEUR :

- m’engage  à  couvrir, dans  les  limites  fixées  dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- que  je  remplie  les  conditions   prévues  à   l’article  24 du   règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

- m’engage,  si  j’envisage  de  recourir  à  la   sous-traitance,  que celle-ci  ne peut porter  sur  la  totalité du marché ; et m’assurer que  les sous-traitants remplissent les conditions prévues par l’article 24 du   règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités (29 Juin 2015).

- Certifie l’exactitude des renseignements contenus dans  la présente déclaration sur l’honneur.

- Reconnais avoir pris connaissance des sanctions  prévues par l’article 24 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités (29 Juin 2015) précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.

Fait à ……… le…………

Signature et cachet du concurrent  (2)

- Ces mentions ne concernent pas les concurrents non installés au Maroc.

- En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur

ANNEXE N°3 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°25/2017

Contrôle techniques, Optimisation et suivi des travaux d’extension

des établissements de l’Université Abdelmalek Essaadi

– Lot unique-

Le Mardi 28 Novembre 2017 à partir de 11h00  il sera procédé, dans les bureaux de la présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi – Mhanech II – Tétouan  à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres des prix n° 25/2017  conformément au règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’université Abdelmalek Essaâdi (29 Juin 2015) relatif au Contrôle techniques, Optimisation et suivi des travaux d’extension des établissements de l’Université Abdelmalek Essaadi – Lot unique-

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré aux bureaux du Service économique à la présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi –Mhanech II – Tétouan, et il peut être téléchargé du portail de l’université  www.uae.ma  ou  de celui  des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

Le budget prévisionnel est comme suit :

| Composante du projet | Estimation du MO des projets | Estimation du MO pour contrôles Techniques afférentes |
| --- | --- | --- |
| Construction de 4 amphis à la FOD de Tétouan et 1 amphi à l’annexe de la FP de Larache à Ksar Kbir. | 19 400 000.00 DH HTVA | 120 000.00 DH HTVA |

Le cautionnement provisoire est fixé à Trois mille Dirhams (3 000. 00 DH )

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent être conformes aux dispositions des articles 27 et 29 du règlement précité.

Les plis des concurrents  sont :

- soit déposés contre récépissé dans les bureaux du service économique à la  présidence de l’Université

Abdelmalek Essaâdi – Mhanech II – Tétouan ;

- soit  envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à : Avenue Palestine  BP 2117

Tétouan ;

- soit remis, séance Tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance

et avant l’ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 et 9 du règlement  de la consultation.

PARAGRAPHE  II

CAHIER DE PRESCRIPTION SPECIALES

## ARTICLE  1 : OBJET  DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres à pour objet de confier au BC, le contrôle technique d’infrastructure (TOUS CORPS D’ETAT), de voirie et de réseaux divers (V.R.D) ainsi que le suivi des travaux du projet de construction des bâtiments de l’Université Abdelmalek Essaâdi.

Nature du Projet :

Il s’agit des Travaux de Construction

| Etablissements | Composantes | nombre |
| --- | --- | --- |
| Faculté Ossol Eddine à Tétouan | Bloc Pédagogique R+1 | 1 |
| Annexe de la Faculté Polydisciplinaire à Ksar Kbir | Amphi | 1 |

Programme travaux :

- Travaux de Construction :

Le BC a eu connaissance que les contrats lieront le Maître d’Ouvrage aux organismes suivants :

    - Bureau d’études techniques

    - Architecte

    - Géomètre Topographe

    - Laboratoire d’analyse et de reconnaissance du sol.

## ARTICLE  2   : PIECES CONSTITUTIVES

- Pièces constitutives du marché :

- L’acte d’engagement

- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS)

- Le bordereau des prix et détaille estimatifs

- Le C.C.A.G-EMO

En outre, le BC  reste soumis aux textes généraux suivants:

- Documents Généraux :

- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte des universités ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 juin 2015).

- le Décret n°: 2 - 04 - 795 du 11 Kaida 1425 (24 Décembre 2004) complétant le Décret n°: 2 - 98 - 482 du 11 Ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certains dispositions relatives à leur contrôle et leur gestion.

- Le Décret Royal n°: 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21/04/1967) modifié par Dahir 1.76.629 du 25 Chaoul 1397 (09/10/1977) portant règlement de la comptabilité publique.

- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'Administration des Travaux Publics et des Communications tel que ce cahier est défini par la Circulaire n°6.017/T.P.C. en date du 05/09/1965.

- L’arrêté du Ministère des Travaux Publics et des Communication N°566-7 du 7/10/1971 portant approbation du règlement pour la construction et l’installation des postes de livraison ou de transformation raccordé à un réseau de distribution d’énergie électrique publique ou privée du 2éme catégorie

- Le Décret n° 2-86-99 de 14/03/1986 pour l’application de la loi n° 30 - 85 relative à la TVA

- Dahir n° 1.60.371 du 31/01/1961 et 162.2002 du 29/10/1962 modifiant le Dahir du 28/08/1948 relatif au nantissement des marchés publics

- le Dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’état sur les entreprises publiques et autres organisme.

- Le C.C.A.G-EMO

- Textes spéciaux :

- Le Devis Général de l'Architecture (DGA) réglant les conditions des bâtiments administratifs approuvé le 27/02/1956 et rendu applicable par le Décret Royal n° 406-67 du 9 Rabia II 1387 (27/07/1967).

- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'Administration des Travaux Publics et des Communications tel que ce cahier est défini par la Circulaire n°6.019/T.P.C. en date du 07/06/1972.

- Les conditions d’exécution du gros œuvre, des toitures, terrasses en béton armé édition 1946 de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics

- Les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité

- L’arrêté du Directeur des Travaux Publics n° 350/69 du 15/07/1969 relatif aux installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 07/06/1939

- Les règles CCBA et BAEL

- Les règles de Calcul des constructions métalliques CM 66

- Les règles neiges et vents 65 révisées en 1976

- Le règlement parasismique RPS 2000 en vigueur au Maroc

- Le Devis Général pour les Travaux d’assainissement (édition 1961)

- Les règles d’exécution des Travaux d’étanchéité et les normes marocaines relatives aux spécifications des matériaux et des produits d’étanchéité

- Les règles en vigueur contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

- La circulaire n° 1-61-SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine marocaine

- Les normes techniques marocaines

- Les normes Françaises pour les prestations non couvertes par les normes marocaines

- Les DTU

- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date d’approbation du marché

- Le présent CPS régissant ce marché

N.B. : le BC est sensé avoir en possession toutes ces documents. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. Si ces documents présentent des clauses contradictoires, le BC se conformera au plus récent d’entre eux.

## ARTICLE  3 : DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ADMINISTRATION

Il sera remis au bureau de contrôle les pièces suivantes :

- les plans d’architecture généraux et les plans de détails ;

- les dossiers de consultation des entreprises;

- les plans des éléments porteurs ainsi que les notes de calcul ;

- les plans techniques, les notes de calcul et les spécifications des lots cités ci-dessous :

- GROS ŒUVRE – ETANCHEITE AVEC STRUCTURE EN BETON ARMEE

- CHARPENTE METALIQUE

- MENUISERIE ET REVETEMENT DES FACADES

- ELECTRICITE

- ASCENCEUR (EVENTUEL)

- PLOMBERIE SANITAIRE

- EQUIPEMENTS SPECIAUX (PROTECTION INCENDIE ; INFORMATIQUE..ETC)

- AEP– ASSAINISSEMENT

- AMENAGEMENTS EXTERIEURS

## ARTICLE 4 : BUT DE LA  MISSION

La mission de contrôle technique confiée au Bureau de contrôle a pour but :

- La normalisation des risques de désordre matériels affectant la stabilité des ouvrages et susceptibles à mettre en cause la responsabilité décennale des constructeurs.

- Le fonctionnement normal des installations d’équipement techniques par référence aux dispositions contractuelles et aux normes et règlements qui leur sont applicables.

- La sécurité des personnes par rapport à la réglementation applicable au MAROC en la matière.

## ARTICLE 5 : CONSISTANCE DE LA MISSION

La mission porte sur le contrôle technique TOUT CORPS D’ETAT.

Elle comprend, pour l’ensemble des missions suivantes :

Mission A : le contrôle et l’optimisation des études techniques de conception (Tous corps d’état : CPS, Plans, note de calcul)

.

Mission B : Le contrôle de l’exécution tous corps d’état et la réception Provisoire des Travaux.

Mission C : La  réception définitive des travaux.

## ARTICLE 6 : PRESTATION DU BUREAU DE CONTRÔLE

A/Contrôle et approbation des études techniques tous  corps d’état.

- Contrôle et approbation des notes de calcul par références aux normes et règlement en vigueur.

- Contrôle et approbation des plans techniques d’exécution.

- Optimisation dans les limites de sécurité autorisée des études élaborées.

- Avis et approbation des prescriptions techniques du CPS.

Le Bureau de Contrôle doit remettre au maître d’ouvrage un rapport de contrôle et optimisation des plans et notes de calculs

B/ contrôle des travaux tous corps d’état

- Suivi et contrôle de la qualité d’exécution des travaux.

- Proposition concernant les essais du laboratoire.

- Contrôle et approbation des solutions techniques proposées en  cour de travaux

- Participation à toutes les réunions de chantier.

- Participation  aux réceptions provisoires.

- Chaque intervention du bureau de contrôle sera sanctionnée par un rapport établi   par lui même. Ces rapports seront diffusés à tous les intervenants dans un délai  maximum de 48 heures.  Les prestations du Bureau de Contrôle doivent faire  l’objet :

1°) un procès verbal par nature de contrôle qui sera adressé aux intervenants suivants :

- Le maître d’ouvrage en 3 exemplaires

- Le bureau d’études en 1 exemplaire

- L’Architecte en 1 exemplaire

- Le laboratoire en 1 exemplaire

- L’entreprise en 1 exemplaire

Ces procès verbaux doivent préciser les recommandations, et les solutions pour remédier aux problèmes éventuels.

2°)	A la fin des travaux et avant la réception provisoire, le Bureau de Contrôle doit remettre au maître d’ouvrage un rapport de synthèse de tous les contrôles effectués avec les conclusions nécessaires.

C/  Réception définitive des travaux :

- Avant la réception définitive des travaux le bureau de contrôle doit remettre au maître d’ouvrage un rapport définitif sur l’état de l’ouvrage avec les conclusions et recommandations nécessaires.

Indépendamment des visites prévues pour les réunions de chantier, le Bureau de Contrôle est tenu de programmer les visites nécessaires à son contrôle et à l’accomplissement de sa mission,  en fonction de l’avancement des travaux. Toutes les visites effectuées seront obligatoirement sanctionnées par un P.V.

## ARTICLE  7  :	TRAVAUX  SUPPLEMENTAIRES

- Le bureau de contrôle ne peut en aucun cas se substituer à l’administration pour ordonner des travaux supplémentaires.

- Tous les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’une étude déterminant :

- Leurs opportunités ;

- Leurs coûts de réalisation.

- La décision d’entreprendre la réalisation des travaux supplémentaires incombe à l’administration et à elle seule.

- Tous les travaux réalisés sans le consentement express de l’administration seront à la charge de celui qui les a ordonnés.

## ARTICLE 8 : PRODUCTION DES DOCUMENTS A REMETTRE AU   MAITRE OUVRAGE

Les documents à remettre à l’administration par le bureau de contrôle sont les suivants :

- Rapports d’examen des dossiers en phase A

- Rapports de sécurité des personnes en phase A.

- Rapports d’examen des plans d’exécution des ouvrages pour l’ensemble des lots soumis au contrôle.

- Rapports de visite sur site et avis sur l’exécution des travaux.

- Rapports de réceptions provisoires et définitives en fin de chantier de tous les lots soumis au contrôle.

## ARTICLE 9 : CONDITION D’INTERVENTION

Il est spécifié que le bureau de contrôle (BC) ne joue le rôle ni d’architecte, ni d’Entrepreneur, ni du Bureau d’Etudes Techniques et ni du Laboratoire technique.

## ARTICLE 10 : DELAIS D’EXECUTION DES ELEMENTS DE MISSION

Le BC s’engage à accomplir les missions qui lui sont confiées par le présent marché dans les délais prévus au planning général établi conjointement avec le Maître d’Ouvrage, les architectes et le Bureau d’Etudes Techniques . A cet effet, Le planning global d’études proposé par le BC sera remis au Maître d’Ouvrage dans un délai de TROIS (03) jours à dater du lendemain de la réception de l’Ordre de Service de commencement des études.

Le BC doit se conformer au délai de rigueur de présentation des rapports d’études lors de l’établissement du planning cité ci-dessus présenté comme suit :

- RAPPORT EXAMEN DE LA MISSION A    : 2 semaines

- RAPPORT EXAMEN DE LA MISSION B    : délai  maximum de 48 heures à compte de la date

de chaque intervention

- RAPPORT EXAMEN DE LA MISSION C    : délai  maximum de 48 heures à compte de la date

de réception définitive

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE

Le Bureau de Contrôle restera responsable des prestations se rapportant aux éléments de la mission dont il est chargé.

## ARTICLE 12: PRESTATION A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Pour permettre l’exercice de la mission de contrôle technique, le maître d’ouvrage s’engage à :

- fournir au bureau de contrôle tous plans, renseignements, justificatifs, et documents   techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces modificatives.

- Lui donner librement accès au chantier

- Le prévenir, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque corps d’état et phases essentielles de leur exécution.

## ARTICLE 13: MODE DE REMUNERATION

Le BC sera rémunéré de ses services de contrôle techniques et de suivi suivant le bordereau des prix.

Le présent marché sera réglé par les soins de LA PRESIDENCE DE L’UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI, et versé selon les modalités de paiement suivantes :

| MISSIONS |  | TAUX PARTIEL | TAUX CUMULE | ECHEANCIER DES PAIEMENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 30 % | 30 % | Du montant du présent marché à la remise du rapport d’Examen de la mission A |
| B | au cour d’exécution des travaux | 50% | 80 % | Du montant du présent marché en fonction de l’avancement des travaux et à la remise des rapports d’examen de la mission B |
|  | à la RP | 10% | 90 % | Du montant du présent marché à la remise des rapports de la Réception Provisoire des travaux. |
| C |  | 10 % | 100 % | Du montant du présent marché à la remise des rapports de la Réception Définitive des travaux |

- Le montant du marché comprend toutes les dépenses et indemnités, tels que les frais de déplacements ou de séjour, de quelque nature qu’ils soient, relatifs aux contrôles et suivis techniques des travaux définis au présent marché.

## ARTICLE 14: PENALISATIONS

Le délai de vérification et approbation des calculs et plans ne doit pas dépasser 2 (deux) semaines ouvrables à partir de la date de réception d’un dossier techniquement exploitable.

A défaut par le Bureau de Contrôle d’avoir respecté les délais mentionnés ci-dessus, il lui sera appliqué sans préjudice l’article 42 du CCAG / EMO, une pénalité de 1 pour mille (1/1000) du montant du marché par jour de retard.

Le BC est tenu d’assister à tous les rendez vous hebdomadaire de chantier. En cas d’empêchement majeur, il est tenu de se faire représenter par un cadre qualifié à même de prendre les décisions aux lieux du BC. Le remplacement par un cadre non qualifié constitue une disposition exceptionnelle compte tenu du court délai imparti à l’opération.

Ces prescriptions sont impératives étant donné d’une part le rôle principal assuré par le BC dans le contrôle et le suivi des chantiers, et d’autre part les préjudices subis par les différents corps d’état en cas de son absence.

De même, pour chaque absence du représentant du BC aux réunions de chantier, il lui sera appliqué sans mise en demeure préalable une pénalité de 1 pour mille (1/1000) du montant du marché  par absence.

## ARTICLE 15: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le cautionnement provisoire est fixé au montant de quatre mille cinq cent  Dirhams (4 500.00  DHS)

Ce cautionnement sera restitué au BC adjudicataire après son remplacement par le cautionnement définitif.

## ARTICLE 16: CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché. Ce cautionnement doit être constitué dans les vingts (20) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché. Il sera affecté à la garantie des engagements du BC jusqu'à la réception définitive du projet

## ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie à prélever sur le montant du marché est de dix pour cent (10%) de chaque situation, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du présent marché augmenté ou diminué des avenants éventuels

Elle est acquise de plein droit au Maître d’Ouvrage en cas de malfaçon, négligences ou autres manquements du BC à ses obligations.

## ARTICLE 18: ABANDON AU COURS DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans le cas où pour une cause quelconque le Maître d'Ouvrage déciderait l'abandon total ou partiel, soit en cours d'études, soit en cours d'exécution des travaux, il ne serait dû aucune indemnité au BC autre que celles précisées ci-dessous et le marché serait résilié.

Le montant des acomptes dus au BC pour le travail effectué serait déterminé en faisant application des modalités suivantes :

- Abandon en cours d'exécution des études (Mission A )

Si l'abandon de la mission intervient dans le cours des études, le règlement sera effectué selon la grille de paiement prévu dans l'article 14 ; la mission partielle entreprise étant considérée  comme totalement terminée, si l'abandon est le fait du Maître d'Ouvrage. Si l'arrêt des études se produit par suite de résiliation due à un manquement du BC à ses obligations les règlements prévus seront ceux correspondant au dernier stade accepté par le Maître d'Ouvrage.

- Abandon en cours d'exécution des travaux (Phases ultérieures)

Dans ce cas, Si l'abandon de la mission intervient en cours d’exécution des travaux, le règlement sera effectué en fonction de l’avancement des travaux, si l'abandon est le fait du Maître d'Ouvrage. Par contre, si l'abandon se produit par suite du manquement du BC à ses obligations ; le marché sera résilié et aucun règlement ne sera accordé au BC.

## ARTICLE 19: MODIFICATION DU PROGRAMME DE L’OPERATION

Si pendant l'accomplissement de la mission confiée au BC, le Maître d'ouvrage décidait d'apporter des modifications au programme de l'opération, soit en cours d'études, (changement de parti architectural, de structure, etc...) soit en cours de travaux (augmentation ou diminution du volume des travaux dans une proportion n’excédant pas les 30 % du marché initial) le BC ne pourrait se refuser à établir le contrôle des études complémentaires en résultant.

## ARTICLE 20: RESILIATION

Conformément aux dispositions de l’article 52 du C.C.G.A- EMO, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de prendre les mesures coercitives qui s’imposent par suite du manquement du BC à ses obligations : le marché sera résilié sans indemnité et le paiement se limitera à la phase approuvée par le Maître- d’Ouvrage. La résiliation sera notifiée au BC par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Cette disposition sera appliquée dans les cas suivants :

Abandon par l’une des parties du BC de la direction de son Agence

- Mise en liquidation judiciaire ou en faillite du BC

- Insuffisance de l’activité du BC ou inexécution de l’une des clauses du présent marché.

- Le Maître d’Ouvrage pourra mettre ce BC en demeure d’exécuter ses obligations dans un délai qui, sauf cas d’urgence, ne sera pas inférieur à dix jours (10).

## ARTICLE 21: MOYENS EN PERSONNELS ET EN MATERIEL

En application de la l’Article 18 du C.C.G.A-EMO, le titulaire est tenu d’affecter à l’exécution des prestations objet du marché les moyens en personnels et en matériels qu’il a proposé dans le présent marché.

Sauf dans le cas ou le Maître d’Ouvrage en aura décidé autrement, le titulaire ne peut apporter aucun changement au personnel proposé dans son offre.

Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s’avère nécessaire de remplacer un des membres du personnel, le titulaire présentera à l’agrément du Maître d’Ouvrage, une personne de qualification égale ou supérieure à celle dont le remplacement est demandé.

Si le Maître d’Ouvrage découvre qu’un des membres du personnel du titulaire s’est rendu coupable d’un manquement sérieux ou/et poursuivi pour un délit ou crime ou s’il a des raisons suffisantes de n’être pas satisfait de la performance d’un des membres de son personnel, le titulaire devra, sur demande motivée du Maître d’Ouvrage, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l’expérience doivent au moins être égales à celle de la personne à remplacer.

Le titulaire est tenu de soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage tout changement dans le planning d’intervention de son personnel affecté à l’exécution des prestations du marché.

Le titulaire est tenu de soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage tout changement dans le planning d’intervention de son personnel affecté à l’exécution des prestations objet du marché.

Le titulaire ne peut opérer aucune modification dans la composition du matériel affecté à l’exécution du marché sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

## ARTICLE 22: PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE –CONDITION DE TRAVAIL  IMMIGRATION AU MAROC

En application de l’article 19 du C.C.G.A-EMO, le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlement en vigueur, relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail.

Le titulaire peut demander au Maître d’Ouvrage de transmettre avec son avis les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlement en vigueur, que le titulaire formule du fait des conditions particulières du marché.

Si le titulaire à l’intention de recruter du personnel en dehors du Maroc pour exécution du marché, il doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’immigration au Maroc.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable à l’égard du Maître d’Ouvrage du respect de celles-ci.

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s’expose à l’application des mesures coercitives prévues à l’article 52 du CCAG-EMO.

## ARTICLE 23: ASSURANCES ET RESPONSABILITES

En application de l’article 20 du C.C.A.G-EMO, dans les trois semaines qui suivent la notification de l’approbation du marché, le titulaire est tenu de contracter une assurance auprès d’un assureur agrée par le Ministère des Finances et de la Privatisation couvrant le début de l’exécution du marché et pendant toute la durée de celui-ci :

- La responsabilité découlant de l’utilisation des véhicules automobiles pour les besoins de l’exécution du marché conformément à la réglementation en vigueur.

- La responsabilité d’accident du travail survenant à ses agents conformément à la réglementation en vigueur

Le Maître d’Ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités en cas d’accidents de travail survenus au titulaire ou de ses employés.

Aucun règlement ne sera effectué tant que le titulaire n’aura pas adressé au Maître d’ouvrage, les copies certifiées conformes des attestations d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Toutes les polices d’assurances mentionnées au présent article doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans aviser au préalable le Maître d’Ouvrage.

Aussi, le BC doit produire un agrément d’assurance. Cet agrément est  nécessaire dans le cas ou la garantie décennale de l’ouvrage est mise en cause.

## ARTICLE 24: OBLIGATIONS DE DISCRETION

En application de l’article 22 du C.C.G.A-EMO, le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques est tenu de maintenir confidentielle ces informations.

Ces renseignements, documents ou objets quelconques ne peuvent sans autorisation être communiqués à d’autres personnes que celles censés connaître.

Le Maître d’Ouvrage s’engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu’il aurait pu recevoir du titulaire du marché.

Le titulaire ne peut prétendre, à ce sujet, ni une prolongation du délai d’exécution ni à une indemnité.

## ARTICLE 25: RESPONSABILITE DU BC

Le BC restera responsable des prestations se rapportant aux éléments de missions dont il est chargé.

## ARTICLE 26: DOMICILE DU BC

A défaut par le BC d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 17 du C.C.G.A-EMO en ne faisant pas élection de domicile, toutes les notifications relatives à l’étude demandée lui seront valablement faites dans les bureaux de la préfecture du lieu de domiciliation

## ARTICLE 27: DELAI D’APPROBATION

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante quinze jours (75) à compter de la date d’ouverture des plis et ce conformément aux dispositions de l’Article 136 du règlement précité. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions du même article.

## ARTICLE 28: NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le Maître de l’Ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan.

- le Fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement en subrogation, les renseignements et états prévus à l’article 8 du Dahir du 28 Août 1948 modifié par le Dahir n° 1.60.371 du 31/01/1961 et 162.202 du 29/10/1962 ; est Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi.

- Les paiements prévus au présent marché seront affectés par Monsieur le Trésorier Payeur auprès de l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du présent marché.

- En cas de nantissement du présent marché, l’administration délivrera auprès du BC sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie unique conforme à l’original de son marché. Les frais de timbres de l’original, conservé par l’administration, sont à la charge du BC.

## ARTICLE 29: DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits de timbre et d’enregistrement du présent marché seront à la charge du bureau d’études tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur.

## ARTICLE 30: SOUS-TRAITANCE

En application de l’Article 84 du règlement précité, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser tout BC sous-traitant proposé par le titulaire, sans que pour cela il ne soit d’en fournir la raison. De plus ; le BC ne pourra élever aucune réclamation dans le cas de refus par le Maître d’Ouvrage d’un ou plusieurs BC sous traitants proposé.

## ARTICLE 31: CONTESTATIONS ET LITIGES

Les contestations ayant trait à l’application du présent marché et à toutes les obligations qui en découlent seront à défaut d’accord amiable portées devant les tribunaux compétents de Tétouan.

A Cet effet, les parties contractantes font élection de domicile dans leurs cabinets ou sièges respectifs.

## ARTICLE 32: VALIDATION DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par Monsieur le Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi et son visa par le Contrôleur d’Etat de l’Université Abdelmalek Essaâdi

- CHAPITRE III  : Bordereau des Prix

| N° PRIX | DESIGNATION | QTE | Prix Unitaire en Dirhams Hors TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EN CHIFFRES |
| 1 | Contrôle techniques et suivi de Construction de 4 amphi à la Faculté Ossol Eddine à Tétouan et un amphi à la l’annexe de la FP de Larache à Ksar kbir | ENS |  |
| Total Hors TVA |  |  |  |
| Taux de la TVA (20%) |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |